工程预算审核通知书

编号：ZRHZZ014号

委托单位：闽南师范大学

贵单位委托的达理公寓强弱电井隔层封堵工程项目预算审核已完成，现将审核结果反馈贵单位。

工程预算审核书

金额单位：元

| 送审金额 | 核增金额 | 核减金额 | 核定金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40284.00 | 0 | 3513.00 | 43797.00 |
| 核定金额（大写）：肆万叁仟柒佰玖拾柒元整 |  |  |  |
| 一、审核依据： - 本工程预算审核根据设计图纸（由福建晟光建筑设计院设计），预算书（由北京爱思济业平工程咨询有限公司编制）。 - 2、工程量清单依据《建设工程工程量计价规范》 （GB50500～2013），《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）(闽建筑[2017]20号文)以及相关配套文件进行编制。 - 3、价格依据：福建省2017年第二季度清单机械台班（不含增值税）;漳州市区201709期清单综合价（不含增值税）及编制期市场询价等现行有关计价规定进行编制。 - 4、本工程预算审核增加桥架修整，施工中桥架如需进一步维修、更换可根据现场签证在结算按实调整。 |  |  |  |

编制单位盖章：              审核人：                复核人：

资质证书编号：              证书编号：              证书编号：

单位法人签章：                          编制日期：2017年10月27日