闽南师大西区自抽水厂走道更换和东区主水管改造工程项目招标公告

闽南师范大学后勤管理处根据相关要求，现就我校西区自抽水厂走道更换和东区主水管改造工程进行公开招标，具体说明如下：

一、招标内容

本项目为闽南师大西区自抽水厂走道更换和东区主水管改造工程，具体招标内容如下：

1.工程地点：闽南师范大学自抽水厂、东区幼儿园边主水管。

2.工程规模：本招标为闽南师大西区自抽水厂走道更换和东区主水管改造工程，工程量详见附件。

3.安装要求：根据要求进行改造，质保期为2年。

4.工程结算方式：数量据实结算，改造完成验收合格后，付工程总造价95%，质保期结束后结清余款。

5.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具有水电维修、改造资质均可参加。

6.评标办法：本招标项目采用经评审的最低价中标的办法，投标总价最低者为中标者，中标者弃权后，按金额最低顺序依次确定中标者，同等标的以抽签确定中标者。

二、投标要求及说明

1. 报名方式：本项目无需报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需查看现场，请联系西区姚老师13709333786；东区朱老师18605900566。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2017年9月21上午8时30分至9时30分，递交地点为闽南师范大学后勤管理处综合科（闽南师范大学达理学生公寓活动中心二楼）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2017 年9月21日09时40分

开标地点：后勤管理处会议室

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照复印件及税务登记证复印件等相关资质证明、报价单（需盖投标单位公章）等。（投标文件格式附后）

5.投标保证金：本项目需提交投标保证金人民币壹仟元整，提交投标文件时现场密封提交。中标人的投标保证金自动转为履约保证金的组成部分，未中标者在投标结束后当场退还投标保证金。发生以下情况之一的，投标保证金不予退还：

5.1投标人在投标报名截止期后，投标有效期内撤回投标；

5.2中标后中标人未能做到按规定及时签订合同的；

5.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.联系方式

电话：0596-2591066  传真：0596-2591066

联系人：张老师、董老师

闽南师范大学后勤管理处 2017年9月13日

闽南师范大学

投 标 文 件

投标项目名称:

投标人名称 ：

日      期 ：               （加盖公章）

附件1：

投标人对公账户信息

投标人名称（即对公账户名称）：

（加盖公章）

对公账号:

开 户 行：

附件2：

投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明

（注：营业执照、税务登记证等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

闽南师大西区自抽水厂走道更换和东区主水管改造工程投标报价单

（最高限价：19500元）

投标单位：（盖章）

投标代理人：（签字）              投标时间：2017年9月21日

| 项目 |  | 序号 | 工程要求 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽南师大西区自抽水厂走道更换和东区主水管改造工程 | 东区 | 1 | 挖沟 | 7.5米 |  |  |
|  |  | 2 | 闸阀井恢复 | 2个 |  |  |
|  |  | 3 | 取孔 | 3个 |  |  |
|  |  | 4 | DN100卡箍弯头 | 8个 |  |  |
|  |  | 5 | DN100卡箍直接 | 16个 |  |  |
|  |  | 6 | DN100管 | 7.5米 |  |  |
|  |  | 7 | DN100法兰卡箍 | 3个 |  |  |
|  |  | 8 | 14*16螺丝 | 32套 |  |  |
|  |  | 9 | DN150封口 | 1个 |  |  |
|  |  | 10 | DN100皮垫 | 3个 |  |  |
|  |  | 11 | DN150皮垫 | 1个 |  |  |
|  |  | 12 | 拆旧费用 | 1项 |  |  |
|  |  | 13 | 安装费 | 1项 |  |  |
|  |  | 14 | 旧公寓进水主闸阀更换（DN100） | 1项 |  |  |
|  | 水厂 | 15 | 拆除旧钢板 | 1项 |  |  |
|  |  | 16 | 花纹钢板3.0厘（63cm宽） | 35米 |  |  |
|  |  | 17 | 安装花纹钢板（氧焊与除锈喷漆） | 1项 |  |  |
|  |  | 18 | 净水器过滤网清理（含搬运费） | 10工 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

注：1、以上报价包含材料费、运费、人工费、管理费、税费、其他隐形费用等。

2、应标方务必先查看现场，以便合理报价。