艺术学院雕塑工坊改造工程项目

第三次招标公告

根据闽南师范大学相关要求，现就我校艺术学院雕塑工坊改造工程项目进行公开招标，具体说明如下：

一、招标内容

本项目为艺术学院雕塑工坊改造工程项目，具体以招标人提供的投标清单、施工方案为准。

- 工程地点：创业楼

- 工程内容：墙体拆除、制作及安装夹心彩钢板隔墙、单层彩钢板附带隔热作用岩棉板材、墙面粉刷、清理雨水沟与垃圾、安装电气配管配线、开关插座、水龙头等

- 工程质量要求：按招标人的要求进行施工，质量要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准；质保期：贰年。

4.工期要求：20个日历天。

5.工程概算总价： 29000元。

6.工程结算方式：采用固定单价，工程量据实结算，工程结算价=中标单价×工程量。

7.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具备建筑工程或建筑装饰装修工程或市政工程施工承包三级（含）以上资质。投标人的法定代表人及投标代理人均不得与闽南师范大学存在劳动用工关系，且投标代理人与投标人之间不得存在挂靠关系。

8.评标办法：本项目采用经评审的最低中标价办法，并对投标人采用资格后审的审查采用方式。

二、投标要求及说明

1. 报名方式：本项目无须报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需看现场，请联系甘老师：18959626912。如有异议，请书面联系张老师、董老师，联系电话：0596-2591066。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2018年3月9日上午8时30分至9时00分，递交地点为闽南师范大学后勤管理处综合科（闽南师范大学达理学生公寓活动中心二楼）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2018年3月9日9时15分

开标地点：后勤管理处会议室

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照复印件及税务登记证复印件、建筑工程或建筑装饰装修工程施工承包三级（含）以上资质等相关资质证明、法定代表人资格证明书、授权委托书、报价单等。（投标文件格式附后）

投标人须编制由以上所规定文件组成的投标文件正本壹份，副本壹份，正本用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

投标文件须密封完整并在密封处加盖投标人公章。

5.投标保证金：本项目需提交投标保证金人民币壹仟伍佰元整，提交投标文件时现场密封提交。本项目需缴纳履约保证金人民币壹仟伍佰元整，投标人中标后，其投标保证金自动转为履约保证金。

发生以下情况之一的，投标保证金不予退还：

5.1投标人在投标报名截止期后，投标有效期内撤回投标；

5.2中标后中标人未能做到按规定及时签订合同的；

5.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.联系方式

电话：0596-2591066  传真：0596-2591066

联系人：张老师、董老师

闽南师范大学后勤管理处

2018年3月5日

闽南师范大学

投 标 文 件

投标项目名称:

投标人名称 ：

日      期 ：               （加盖公章）

附件1：

投标人对公账户信息

投标人名称（即对公账户名称）：

（加盖公章）

对公账号:

开 户 行：

附件2：

投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明

（注：营业执照、税务登记证、建筑工程或建筑装饰装修工程施工承包三级（含）以上资质等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

附件3：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址：

姓名：       性别：      年龄：     职务：           系

（投标人）的法定代表人。为施工、竣工和保修艺术学院雕塑工坊改造工程项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事物。

投标人：（盖章）

年   月   日

附件4：

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系我单位                   （投标人）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我单位代理人（须附身份证复印件），以本单位的名义参加艺术学院雕塑工坊改造工程项目的招投标活动。代理人在领取招标文件、勘察现场、投标文件递交、参加开标会、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与其有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托！

代理人：          性别：     年龄：      单位：     部门：

职务：              身份证号：

联系电话：                      传真：

地址：

投标人（盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

附件5：

艺术学院雕塑工坊改造工程项目

投标报价清单

（最高限价29000元）

投标单位：

投标代理人：                  投标时间：2018年3月9日

| 项目及施工要求 | 单位 | 参考 工程量 | 最高 限单价 （元） | 单价 报价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有西面墙体拆除 | m2 | 24.4 | 65 |  |  |
| 新做夹心彩钢板隔墙 含安装玻璃窗 | m2 | 24.4 | 125 |  |  |
| 墙面一般抹灰 （南面破损墙面） | m2 | 70 | 13 |  |  |
| 安装普通铁门 （尺寸：1.8*2.2 含五金安装） | 个 | 1 | 600 |  |  |
| 屋面向西延长约17.5米（制作及安装单层彩钢板附带隔热作用岩棉板材、钢管柱支架并涂防锈漆、涂防火涂料） | m2 | 106.75 | 130 |  |  |
| 彩钢板屋面排水管 | m | 21 | 32 |  |  |
| 拆除旧雨棚（含拆除旧雨棚支架） | 项 | 1 | 800 |  |  |
| 清理绿化用地及垃圾、自卸汽车运垃圾、人工装车 | 项 | 1 | 2500 |  |  |
| 清理雨水沟 | m | 30 | 25 |  |  |
| 移空调外机并安装 | 项 | 1 | 450 |  |  |
| 电气配线BV-4mm2 | m | 80 | 5 |  |  |
| 三相开关 | 个 | 2 | 50 |  |  |
| 电气配线BV-2.5mm2 | m | 160 | 3.5 |  |  |
| 电气配管20 | m | 80 | 5 |  |  |
| 电气配管40 | m | 20 | 10 |  |  |
| 5孔插座 | 个 | 2 | 9 |  |  |
| 工厂灯罩及灯 | 套 | 9 | 100 |  |  |
| 3开开关 | 个 | 1 | 12 |  |  |
| 成套配电箱含空气开关（含铺设一条25 m的主电缆，主材由学校提供） | 套 | 1 | 600 |  |  |
| DN20给水管 | m | 50 | 10 |  |  |
| 安装水龙头 | 个 | 2 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价包含材料费、运费、人工费、管理费、税费等一切费用。

2、投标报价清单须密封完整并在密封处加盖投标人公章，投标报价单加盖单位公司印章、填写要求电子打印、清晰、无涂改，否则，按废标处理。

附件6：

其他应提供的证明材料